АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2020 № 42

п. Светлый

|  |  |
| --- | --- |
| **О плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годы** |  |

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

* мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годы согласно приложению 1;
* состав рабочей комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики сельского поселения Светлый к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годы согласно приложению 2.

2. Рекомендовать ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление» в соответствии с планом мероприятий приступить к выполнению работ по ремонту жилищного фонда и объектов коммунального назначения к предстоящей зимней эксплуатации:

* назначить ответственных лиц за подготовку объектов к предстоящей зимней эксплуатации;
* в срок до 25.08.2020 года завершить оформление паспортов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду и предоставить их в администрацию поселения;
* организовать работу по ремонту жилищного фонда к предстоящей зимней эксплуатации;
* в срок до 25.08.2020 года завершить оформление паспортов готовности на каждый многоквартирный дом и предоставить их в администрацию поселения;
* создать в необходимом объеме и номенклатуре резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в зимний период;
* своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование работ, выполняемых в соответствии с утвержденными мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов за счет средств предприятия;
* в период с июня по ноябрь 2020 года представлять в администрацию поселения:
* ежемесячно отчет Федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная;
* ежедекадно «информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.

3. Заместителю главы сельского поселения Светлый:

* в срок до 30.08.2020 года представить копии паспортов готовности в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района;
* осуществлять контроль выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов;
* осуществлять контроль за своевременным финансированием работ, выполняемых в соответствии с утвержденными мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов за счет средств сельского поселения Светлый;
* осуществлять контроль за проведением работ по опрессовке тепловых сетей с оформлением соответствующих актов;
* в период с июня по ноябрь 2020 года представлять в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района:
* ежемесячно отчет Федерального государственного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная;
* ежедекадно «информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Светлый Ф.К.Шагимухаметов

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Светлый

от 24.04.2020 №42

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование п.Светлый** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| № п\п | | Наименование видов работ и объектов | | Ед. измерения | | Кол-во | | Финансовые средства (тыс.. рубл.) | | | | | | | | | | | Срок исполнение начало-окончание | | Ответственный Ф.И.О. |
| Бюджет автономного округа | | | Местный бюджет | | | Средства предприятий | | Всего | | |
|  | | **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Дачная | | м | | 1430,4 | | 3333 | | | 370 | | |  | |  | | | 01.07.20-30.09.20 | | Администрация сп. Светлый |
| 2 | | Подготовка тепловых сетей :Утепление и переизоляция труб теплоснабжения железом | | м.п | | 150 | |  | | |  | | | 100 | | 100 | | | 01.06.20-31.07.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 3 | | Ревизия задвижек в тепловых колодцах: | | шт | | 86 | |  | | |  | | | 8,6 | | 8,6 | | | 01.06.20 - 31.07.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 4 | | ул.Набережная д № 3 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 5 | | ул.Набережная д № 4 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 6 | | ул.Набережная д № 5 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 7 | | ул.Набережная д № 6 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 8 | | ул.Набережная д № 7 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 9 | | ул.Набережная д № 8 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 10 | | ул.Набережная д № 9 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 11 | | ул.Набережная д № 11 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 12 | | ул.Набережная д № 12 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 13 | | ул.Набережная д № 13 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 14 | | ул.Набережная д № 14 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 15 | | ул.Набережная д № 14 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 16 | | ул.Набережная д № 16 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 17 | | ул.Набережная д № 17 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 18 | | ул.Набережная д № 19 | | шт | | 2 | |  | | |  | | 0,2 | | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 19 | | ул.Набережная д № 20 | | шт | | 2 | |  | | |  | | 0,2 | | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 20 | | ул.Набережная д № 21 | | шт | | 2 | |  | | |  | | 0,2 | | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 21 | | ул.Набережная д № 51 | | шт | | 2 | |  | | |  | | 0,2 | | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 22 | | ул.Набережная д № 52 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 23 | | ул.Набережная д № 53 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 24 | | ул.Набережная д № 54 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 25 | | ул.Набережная д № 55 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 26 | | ул.Набережная д № 56 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 27 | | ул.Набережная д № 57 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 28 | | ул.Набережная д № 67 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 29 | | ул.Набережная д № 68 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 30 | | ул.Первопроходцев д 34 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 31 | | ул.Первопроходцев д 36 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 32 | | ул.Первопроходцев д 37 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 33 | | ул.Первопроходцев д 42 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 34 | | ул.Первопроходцев д 43 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 35 | | ул.Первопроходцев д 44 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 36 | | ул.Первопроходцев д 45 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 37 | | ул.Первопроходцев д 58 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 38 | | ул.Первопроходцев д 59 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 39 | | ул.Первопроходцев д 60 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 40 | | ул.Первопроходцев д 61 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 41 | | ул.Первопроходцев д 62 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 42 | | ул.Первопроходцев д 63 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 43 | | ул.Первопроходцев д 64 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 44 | | ул.Первопроходцев д 65 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 45 | | ул.Первопроходцев д 66 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 46 | | ул.Газовиков д 81 | | шт | | 2 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 47 | | Ремонт теплового колодца | | шт | | 6 | |  | | |  | | | 40 | | 40 | | | 01.07.20 - 30.07.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д.15, 17, 54 ул.Первопроходцев д 43, 44, 45, 64 | |  | |  | |  | | |  | | |  | | 0 | | | 01.07.20 - 30.07.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 48 | | Проведение гидравлический испытаний системы отопления ( в 2-х трубном исполнении) | | км | | 7,47 | |  | | |  | | | 3,5 | | 3,5 | | | 01.08.20- 30.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
| 49 | | Промывка ситемы теплоснабжения( в 2-х трубном исполнении) | | км | | 7,47 | |  | | |  | | | 3,5 | | 3,5 | | | 01.08.20- 30.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | **155,6** | | **155,6** | | |  | |  |
|  | | **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Дачная | | м | | 715,2 | | 1667 | | | 185 | | |  | |  | | | 01.07.20-.30.09-20 | | Администрация сп. Светлый |
|  | | Подготовка сетей водоснабжения :Утепление и переизоляция труб водоснабжения железом | | м | | 150 | |  | | |  | | | 100 | | 100 | | | 01.06.20-31.07.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Замена задвижек, отводов ул. Набережная д 15 | | шт | | 6 | |  | | |  | | | 20,5 | | 20,5 | | | 01.06.20-30.06.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия задвижек | | шт | | 129 | |  | | |  | | | 8,6 | | 8,6 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 3 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 4 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 5 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 6 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 7 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 8 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 9 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 11 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 12 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 13 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 14 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 14 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 16 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 17 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 19 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 20 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 21 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 51 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 52 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 53 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 54 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 55 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 56 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 57 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 67 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Набережная д № 68 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 34 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 36 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 37 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 42 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 43 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 44 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 45 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 58 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 59 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 60 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 61 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 62 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 63 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 64 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 65 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Первопроходцев д 66 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | ул.Газовиков д 81 | | шт | | 3 | |  | | |  | | | 0,2 | | 0,2 | | | 01.06.20-30.06.20 01.08.20-31.08.20 | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | **129,1** | | **129,1** | | |  | |  |
|  | | **ЖИЛОЙ ФОНД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Подготовка жилого фонда к ОЗП*** | | Ед. | | 43 | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 3** | |  | |  | |  | | |  | | | **49,3** | | **49,3** | | |  | |  |
|  | | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Замена входной двери в подъезде № 1 | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт подъездов жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | | 40 | | 40 | | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 4** | |  | |  | |  | | |  | | | **9,8** | | **9,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 7 | |  | | |  | | | 5 | | 5 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 11** | |  | |  | |  | | |  | | | **49,8** | | **49,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 3 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Заливка отмостки | | м.п | | 7 | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт подъездов жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | | 40 | | 40 | | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 12** | |  | |  | |  | | |  | | | **12,8** | | **12,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 7 | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт крыльца 1,2 подъезда жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 13** | |  | |  | |  | | |  | | | **11,3** | | **11,3** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 3 | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Заливка отмостки | | м | | 10 | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Покраска крыльца 1,2 подъезда жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 14** | |  | |  | |  | | |  | | | **15,4** | | **15,4** | | |  | |  |
|  | | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 0,6 | | 0,6 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Заливка фундамента 1 подъезда | | м | | 15 | |  | | |  | | | 5 | | 5 | | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт крыльца 1,2 подъезда жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 15** | |  | |  | |  | | |  | | | **7,3** | | **7,3** | | |  | |  |
|  | | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт ступенек на лестнице 2 подъезда жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | | 1,5 | | 1,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 16** | |  | |  | |  | | |  | | | **13,8** | | **13,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 7 | |  | | |  | | | 2,5 | | 2,5 | | | 01.06.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт ступенек на лестнице 1 подъезда жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | | 1,5 | | 1,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Покраска крыльца 1,2 подъезда жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 17** | |  | |  | |  | | |  | | | **7,8** | | **7,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 19** | |  | |  | |  | | |  | | | **8,8** | | **8,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Заливка фундамента 2 подъезда | | м | | 10 | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 20** | |  | |  | |  | | |  | | | **12,8** | | **12,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Заливка отмостки | | м | | 15 | |  | | |  | | | 7 | | 7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Набережная д 21** | |  | |  | |  | | |  | | | **52,3** | | **52,3** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Заливка фундамента на крыльце | | м | | 2 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Замена входной двери в 1,2 подъезде | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт подъездов жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | | 40 | | 40 | | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт крыльца 1,2 подъезда (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 34** | |  | |  | |  | | |  | | | **10,8** | | **10,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Замена входной двери во 2 подъезде, установка доводчика | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 36** | |  | |  | |  | | |  | | | **51,8** | | **51,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт подъездов жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | | 40 | | 40 | | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Замена входной двери в 1,2 подъезде, установка доводчика | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ремонт крыльца 1,2 подъезда (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 37** | |  | |  | |  | | |  | | | **5,8** | | **5,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 42** | |  | |  | |  | | |  | | | **7,8** | | **7,8** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 1 | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 43** | |  | |  | |  | | |  | | | **10,3** | | **10,3** | | |  | |  |
|  | | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Покраска крыльца 1,2 подъезда жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | | 2 | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | | 3 | | 3 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | | 0,5 | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. |
|  | | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 44** | |  | |  | |  | | |  | | | **5,8** | | **5,8** | | |  | |  |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | |  | | | 1 | | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | |  | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | |  | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | |  | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | |  | | | 2 | | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | |  | | | 1 | | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | |  | | | 0,5 | | | 0,5 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 45** | |  | |  | |  | |  | | | **5,8** | | | **5,8** | | |  | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | |  | | | 1 | | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | |  | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | |  | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | |  | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | |  | | | 2 | | | 2 | | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | |  | | | 1 | | | 1 | | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 51** | |  | |  | |  | | |  | | **8,8** | | | **8,8** | |  | | |  | |
|  | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 7 | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 52** | |  | |  | |  | | |  | | **5,8** | | | **5,8** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 53** | |  | |  | |  | | |  | | **5,8** | | | **5,8** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 7 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 54** | |  | |  | |  | | |  | | **5,8** | | | **5,8** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 55** | |  | |  | |  | | |  | | **15,3** | | | **15,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 3 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт отмостки | | м | | 15 | |  | | |  | | 5 | | | 5 | | 01.06.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Покраска крыльца 1,2 подъезда жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.06.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 56** | |  | |  | |  | | |  | | **13,3** | | | **13,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Заливка отмостки | | м | | 20 | |  | | |  | | 8 | | | 8 | | 01.06.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 57** | |  | |  | |  | | |  | | **5,3** | | | **5,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 3 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 58** | |  | |  | |  | | |  | | **48,8** | | | **48,8** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт подъездов жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | 40 | | | 40 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт крыльца 1,2 подъезда жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 59** | |  | |  | |  | | |  | | **13,3** | | | **13,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Заливка фундамента | | м | | 10 | |  | | |  | | 5 | | | 5 | | 01.06.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт крыльца 1,2 подъезда жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.06.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 60** | |  | |  | |  | | |  | | **45,3** | | | **45,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения в подъездах | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт подъездов жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | 40 | | | 40 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 61** | |  | |  | |  | | |  | | **5,3** | | | **5,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление и изоляция труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 3 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 62** | |  | |  | |  | | |  | | **8,3** | | | **8,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 3 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Покраска крыльца 1,2 подъезда жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 63** | |  | |  | |  | | |  | | **12,5** | | | **12,5** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт канализационного колодца | | шт. | | 1 | |  | | |  | | 7 | | | 7 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 64** | |  | |  | |  | | |  | | **11,8** | | | **11,8** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 7 | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт полов во 2 подъезде. Установка доводчиков в 1,2 подъзде жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 5 | | | 5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 65** | |  | |  | |  | | |  | | **8,3** | | | **8,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт и покраска крыльца подъезда № 1,2 | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 66** | |  | |  | |  | | |  | | **52,3** | | | **52,3** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 3 | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт полов во 2 подъезде. Установка доводчиков в 1,2 подъзде жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 5 | | | 5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт подъездов жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | 40 | | | 40 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде, установка эл. светильников с датчиком движения | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 67** | |  | |  | |  | | |  | | **45,5** | | | **45,5** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ремонт подъездов жилого дома (покраска) | |  | |  | |  | | |  | | 40 | | | 40 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 68** | |  | |  | |  | | |  | | **5,5** | | | **5,5** | |  | | |  | |
|  | Утепление труб холодного, горячего водоснабжения и теплоснабжения около подъезда | | м.п | | 5 | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 9** | |  | |  | |  | | |  | | **11,2** | | | **11,2** | |  | | |  | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные и подвальные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Покраска входных дверей в подъезд жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде и подвале | | шт | | 5 | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия задвижек в подвалах жилых домов. | | шт | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 7** | |  | |  | |  | | |  | | **12,5** | | | **12,5** | |  | | |  | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные и подвальные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Покраска входных дверей в подъезд жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 4 | | | 4 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде и подвале | | шт | | 5 | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия задвижек в подвалах жилых домов. | | шт | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 5** | |  | |  | |  | | |  | | **11,5** | | | **11,5** | |  | | |  | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные и подвальные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Покраска входных дверей в подъезд жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде и подвале | | шт | | 5 | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия задвижек в подвалах жилых домов. | | шт | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
| 7 | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 6** | |  | |  | |  | | |  | | **13,5** | | | **13,5** | |  | | |  | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные и подвальные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Покраска входных дверей в подъезд жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде и подвале | | шт | | 5 | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия задвижек в подвалах жилых домов. | | шт | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Набережная д 8** | |  | |  | |  | | |  | | **13,5** | | | **13,5** | |  | | |  | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные и подвальные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Покраска входных дверей в подъезд жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде и подвале | | шт | | 5 | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия задвижек в подвалах жилых домов. | | шт | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Газовиков д 81** | |  | |  | |  | | |  | | **17,2** | | | **17,2** | |  | | |  | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные и подвальные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Обработка и дезинфекция повальных помещений противогрибковыми средствами | |  | |  | |  | | |  | | 5 | | | 5 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Покраска входных дверей в подъезд жилого дома | |  | |  | |  | | |  | | 4 | | | 4 | | 01.07.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Промывка и опресовка системы отопления | |  | |  | |  | | |  | | 3 | | | 3 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде и подвале | | шт | | 5 | |  | | |  | | 2 | | | 2 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия задвижек в подвалах жилых домов. | | шт | | 5 | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.08.2020г-30.08.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **Жилой дом по ул. Первопроходцев д 35** | |  | |  | |  | | |  | | **2,8** | | | **2,8** | |  | | |  | |
|  | Проверка наличия замков на входах на чердачные помещения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка наличия замков на коробах общедомовых приборов учета водоснабжения и при необходимости установка новых замков. | |  | |  | |  | | |  | | 0,3 | | | 0,3 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка чердачных помещений и по необходимости очистка от мусора | |  | |  | |  | | |  | | 0,7 | | | 0,7 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Ревизия электропроводки в подъезде | |  | |  | |  | | |  | | 1 | | | 1 | | 01.06.2020г-30.06.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | Проверка остекления в оконных блоках в подъездах , при необходимости замена стекол. | |  | |  | |  | | |  | | 0,5 | | | 0,5 | | 01.07.2020г-31.07.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | **Аварийно-востановительный запас** | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | Поддержание аварийного запаса материально-технических ресурсов | | |  | |  | |  | | |  | 100 | | | 100 | | 01.09.2020-31.12.2020г | | | Директор ООО "СКЭУ" Цуканова С.А. | |
|  | **ИТОГО : Финансовые средства для подготовки ЖКХ к ОЗП 2020 - 2021 гг.** | | | тыс.рубл. | |  | | **5000** | | | **555** | **1133,2** | | | **1133,2** | |  | | |  | |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Светлый

от 24.04.2020 № 42

СОСТАВ

рабочей комиссии по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики сельского поселения Светлый

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Тодорова Е.Н. | * Председатель комиссии, заместитель главы сельского поселения Светлый |
|  |  |
|  |  |
| Цуканова С.А. | * директор ООО «Светловское коммунально-эксплуатационное управление» |
| Бернад И.В. | * заместитель начальника Пунгинского ЛПУ МГ по быту (по согласованию) |
| Колесников М.Б. | * начальник службы электро-водоснабжения Пунгинского ЛПУ МГ (по согласованию) |
| Бобылева Л.В. | * заместитель руководителя Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры, начальник Березовского отдела инспектирования (по согласованию) |
| Представитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора | * (по согласованию) |