**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Информационное общество сельского поселения Светлый на 2014-2018 годы»**

по состоянию на 01.01.2016

Муниципальная программа «Информационное общество сельского поселения Светлый на 2014-2018 годы» принята постановлением администрации сельского поселения Светлый № 7 от 13.01.2014г.

Денежные средства, запланированные на осуществление данной муниципальной программы в 2015 году освоены на 100% (бюджетные средства поселения).

На сумму 1080,16 тыс. руб. были выполнены следующие работы:

1. Услуги связи на сумму 162,96 тыс. рублей.
2. Публикация НПА в газете «Жизнь Югры» на сумму 450,11 тыс. рублей.
3. Обновление и приобретение программного обеспечения на сумму 280,29 тыс. рублей.
4. Увеличение стоимости материальных запасов и основных средств

на сумму 186,80 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности данной муниципальной программы можно сделать вывод об ее эффективности:

1. Муниципальная программа полностью соответствует приоритетным, стратегическим направлениям социально-экономического развития поселения
2. Комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей и задач программы:

* Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства, в том числе обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, создание условий для выполнения своих служебных обязанностей сотрудникам органов местного самоуправления;
* Обеспечение потребности населения сельского поселения Светлый в информированности о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в сельском поселении Светлый о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом развитии сельского поселения Светлый;
* Развитие информационного сообщества;
* Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

1. Запланированные результаты в 2015 году достигнуты полностью.
2. Выполнено 100 % запланированных мероприятий в 2015 году.

Запланированы мероприятия по данной программе на 2016 год в сумме 259,60 тыс. рублей.

Исполнитель: гл. специалист Бадмаев Ч.А.

Тел. 58-6-51